Projet Arimaa – CR1 : Mercredi 17 Septembre
Présents : Toute l'équipe, Christian Raymond et un intervenant extérieur inconnu
# Ordre du jour :
1. Définition du projet et des objectifs
2. Choix du jeu
3. Découverte des différents outils/langages possibles
# Information échangées
- Sur quel jeu allons-nous travailler ? Proposition d'Arimaa, les dames et le morpion étant résolus, et les échecs trop stratégique, trop complexe et déjà trop étudié.
- Codage du jeu par Gabriel en C++
- Jouer au jeu pour mémoriser les règles et pouvoir faire des stratégies
- Quel langage utiliser ? Proposition du C++ car les applications seraient plus facile à coder, et compatible avec les cours de C++ du moment. Il sera toujours possible d'utiliser d'autres langages plus adaptés et implémenter des interfaces entre ces derniers.
- Quel logiciel utiliser pour la parallélisation ? OpenMP mais vérifier la compatibilité. Tâche à effectuer par Baptiste et Mikail
- Quel machine utiliser ? On prendra Grid5000, un cluster de machines virtuelles parallèles de l'IRISA pour avoir une puissance de calcul plus élevée. Vérifier de même la compatibilité par Dan
- Utilisation de Microsoft Project pour gérer les tâches du projet. La présentation du logiciel sera effectuée un peu plus tard dans l'année.
- Choix de la forge : Github privé. Refus d'utiliser la forge de l'INSA pour des raisons de manque de stabilité de l'ENT, utilisation du Git privé de Benoit.
- Planification de tâches à court terme : établir le cahier des charges pour le premier compte-rendu en Octobre. Le problème est que le groupe ne contient que 5 éléments avec 3 partants au deuxième semestre. Ainsi, commencer le code avant Janvier pourrait être une bonne chose. Alternative : ajout d'une sixième personne.
- Choix de l'environnement Linux
- Établir la répartition des tâches. Trouver un coordinateur.
- But du projet : effectuer des comparaisons d'algorithmes de chercheurs pour Arimaa (Gameplaying : développer des stratégies IA)
- Techniques pour calculer le meilleur chemin pour gagner une partie :
  - Technique du boulet de canon : on tente tout et n'importe quoi et on finit par avoir une trame du meilleur chemin
  - Montecarlo : dérouler une partie au hasard jusqu'à la fin et en tirer des statistiques en le répétant, pour pouvoir explorer en fonction des statistiques.
  - Tirer profit de la parallélisation avec une heuristique
- Prix de 10000 € si l'ordinateur (un seul) peut gagner sur un ensemble de 6 parties contre un être humain.
- Technologies additionnelles à étudier : Java Scala, Akka
- État de l'art (étude de thèses faites sur le jeu Arimaa) pour partir sur des bonnes bases. Tâche à effectuer par Benoît.
# Planification
Tâche	Responsable	Deadline
Initiation au jeu Arimaa	Tout le monde	aucune
Compatibilité OpenMP	Baptiste, Mikail	24/9
Compatibilité Grid5000	Dan	24/9
État de l'art, thèses	Benoît	24/9 extendable
Établir le cahier des charges	Chef de projet	Octobre
# Date de la prochaine réunion : 24/09
# Documents additionnels :
Adresse du GitHub du projet : https://github.com/ildyria/Arimaa